Próximos pasos — Tigerhawk Mobile (PP2)

Fecha del reporte: 2 de julio de 2026

Contexto: backlog 9.1–9.7 cerrado (transiciones, documentos, offline, integración Samsara live-ready, sign-off GPS, handoff). El producto está en fase de validación en campo, deploy y operación con el cliente.

Detalle técnico: PP2_TAREAS_DEV.md · Handoff: docs/CLIENT_HANDOFF_9_7.md · Post-v1.1: docs/BACKLOG_V1_1_7_7.md

## 1. Prioridad inmediata (esta quincena)

| # | Acción | Responsable | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Accesos: GitHub (móvil + TMS), Expo/EAS, Vercel (collaborator) | Cliente | No hace falta admin de main; merges vía PR |
| 2 | Desplegar TMS dev en Netlify con últimos cambios | Dev | Incluye mapa GPS 8.12–8.13, wait time, POD auto-stop WT.28, webhook Samsara 9.5 |
| 3 | APK Android actualizado en EAS (npm run build:android:preview) | Dev | Mismo EXPO_PUBLIC_TMS_API_URL que Netlify |
| 4 | Sign-off manual GPS G1 (docs/GPS_LIVE_TRACKING_SIGNOFF_8_17.md) | QA + cliente | Ver prueba en calle §3 |
| 5 | Sign-off: POD cierra wait timer | QA + cliente | Check In → subir POD → timer Stopped; requiere TMS WT.28 desplegado |
| 6 | Samsara live (opcional) | Cliente + Dev | Env Netlify: SAMSARA_ENABLED, token, webhook; no bloquea GPS móvil |

## 2. GPS en vivo vs Samsara — aclaración para el cliente

| Pregunta | Respuesta |
| --- | --- |
| ¿La app hace POST a Samsara para ubicación? | No. |
| ¿Cómo ve dispatch al conductor en el mapa? | Teléfono → Supabase (loads.current_*) → TMS (marcador azul Driver). |
| ¿Qué hace Samsara? | Webhook geofence en el TMS → auto cierre de wait time al salir del sitio. No sustituye el GPS del móvil. |
| ¿EDI reporta ubicación del conductor? | No para el mapa en vivo; EDI es otro flujo de negocio/TMS. |

## 3. Prueba en calle (recomendada) — GPS móvil, no Samsara

Sí, es buena idea hacer una prueba real: una persona con la app en el teléfono camina y otra persona en el TMS observa si el punto se mueve.

Importante: esa prueba valida GPS del móvil + Supabase + mapa TMS, no Samsara. Para Samsara haría falta otro escenario (camión con geofence + wait abierto).

### ¿Puede hacerlo el TMS en desarrollo?

Sí, el código ya está en el repo TMS editable (proyecto_1_TigerHawk TMS\tigerhawk-tms-main\tigerhawk-tms-main).

| Pieza | Archivo / componente |
| --- | --- |
| Marcador conductor en mapa | components/maps/LoadSidebarMap.tsx |
| Realtime GPS en detalle | hooks/useLoadLiveLocation.ts |
| Panel detalle carga | components/dispatcher/LoadDetailPanel.tsx |
| Columna board | components/dispatcher/LoadsTable.tsx (Driver Last Seen) |

Condición: esos archivos deben estar desplegados en Netlify. Sin las tareas 8.12–8.13, el mapa solo mostrará paradas estáticas (pickup/delivery), sin punto azul en movimiento.

### Checklist prueba en calle (≈ 30 min)

Antes

SQL Supabase aplicado: 20260605120000_pp2_driver_live_location_loads.sql, fix_pp2_driver_location_trigger_updated_at.sql, enable_realtime_driver_tracking.sql

TMS Netlify con paquete 8.12–8.13 (ver docs/TMS_DEV_REPOSITORY.md)

APK con EXPO_PUBLIC_SUPABASE_* y EXPO_PUBLIC_TMS_API_URL del mismo proyecto

Conductor de prueba asignado a 1 carga en estado activo (p. ej. In Transit)

Teléfono físico (no navegador web — el banner GPS no corre en web)

Durante

Conductor: login → My Loads → abrir la carga → permitir ubicación → mantener el detalle abierto

Dispatcher: TMS → misma carga → panel lateral → mapa con leyenda Driver

Conductor camina 50–100 m (o simula ubicación en emulador)

Esperar ≤ 60 s entre actualizaciones (ping ~45 s)

Éxito

| Dónde | Qué debe verse |
| --- | --- |
| Móvil | Banner: Last sent: Just now |
| TMS board | Driver Last Seen ≠ — |
| TMS mapa detalle | Marcador azul Driver que se actualiza al moverse |
| Supabase | loads.current_latitude, current_longitude, last_seen_at recientes |

Si falla: aplicar fix_pp2_driver_location_trigger_updated_at.sql; verificar Realtime; confirmar que Netlify tiene useLoadLiveLocation desplegado.

Matriz completa: docs/QA_DRIVER_LIVE_TRACKING.md (casos G1–G9).

## 4. Prueba Samsara (separada, cuando haya credenciales)

No sustituye la prueba en calle del §3.

Móvil: Check In (wait abierto en entrega)

Samsara: salida de geofence de entrega o POST …/api/integrations/samsara/simulate (staff)

TMS: wait Stopped + activity_log delivery_wait_geofence_auto_stop

Guía: docs/SAMSARA_GEOFENCE_SPIKE.md · docs/QA_SAMSARA_GEOFENCE_MOCK.md

## 5. Proceso Git / deploy (para el cliente)

| Repo | Uso | Deploy |
| --- | --- | --- |
| proyecto_PP2_app_mobile | Desarrollo app | EAS → APK |
| tigerhawk-tms-main | Desarrollo TMS | Vercel/Netlify |
| tigerhawk_mobile (GitHub cliente) | Mirror estable | npm run sync:client-mirror |

Rutina: rama feature/… → PR + CI → revisión en staging → merge main → redeploy automático TMS / build EAS cuando toque release.

Quien coordina del lado del cliente no necesita mantener ramas a diario: aprueba merges y valida en staging.

## 6. Después de validación en campo

| Tema | Referencia |
| --- | --- |
| Push / mensajes / E2E | docs/BACKLOG_V1_1_7_7.md |
| iOS TestFlight | Cuenta Apple Developer + EAS |
| Entrega formal cliente | docs/CLIENT_HANDOFF_9_7.md §9 checklist |
| Soporte operativo | docs/MOBILE_SUPPORT_RUNBOOK_7_6.md |

## 7. Estado resumido (jul 2026)

| Área | Estado |
| --- | --- |
| Login, cargas, acciones, documentos, offline | Completo |
| Wait time manual + emails detention | Completo |
| POD conductor cierra timer (WT.28) | Código listo · pendiente validar con TMS desplegado |
| GPS en vivo móvil → TMS | Código listo · prueba en calle recomendada |
| Samsara geofence | Listo en TMS dev · pendiente credenciales + webhook cliente |
| APK producción / iOS | Pendiente accesos + build EAS |

Siguiente hito sugerido: reunión 30 min — accesos + 1 prueba en calle (§3) + 1 flujo POD/wait (§1 fila 5).

# Desplegar aplicación para iOS con Apple Developer Account

Para publicar o distribuir la app en iPhone/iPad (TestFlight o App Store), Apple exige una cuenta de desarrollador activa. No es un cobro del equipo de desarrollo: es el programa oficial de Apple (~99 USD/año) que permite firmar la app, subirla a sus servidores y que los conductores la instalen de forma segura en dispositivos iOS.

¿Por qué hay que pagar esa licencia?

Apple no permite instalar apps de producción en iPhones sin pasar por su proceso de firma y revisión. La membresía cubre certificados, perfiles de instalación y el acceso a TestFlight/App Store Connect. Sin ella, solo se puede probar en simulador o con limitaciones muy estrictas en desarrollo.

¿A nombre de quién sale la app?

| Opción | Qué ve el usuario en el iPhone | Quién paga Apple |
| --- | --- | --- |
| Publicar con la cuenta del equipo de desarrollo | La app aparece bajo el nombre de la organización del equipo en App Store / TestFlight | Equipo de desarrollo (o según contrato) |
| Publicar con la cuenta del cliente | La app aparece bajo el nombre y la firma de su empresa | Cliente (licencia Apple a su nombre) |

No hay problema con ninguna de las dos vías: es una decisión de marca y propiedad, no de calidad técnica. Si el cliente prefiere que en el teléfono figure su empresa como publicador, lo más natural es que la licencia Apple esté a su nombre. Si en este momento prefieren avanzar rápido y el equipo de desarrollo publica con su propia cuenta, también se puede; solo quedaría claro que en App Store/TestFlight el desarrollador listado sería el del proveedor hasta migrar a la cuenta del cliente.

Cómo puede hacerlo el cliente (cuando decidan iOS):

Por su cuenta — Crean la cuenta en https://developer.apple.com, pagan la anualidad y publican (el equipo de desarrollo guía el proceso técnico con EAS/Expo si hace falta).

Delegado al equipo de desarrollo — El cliente paga la licencia a su nombre y comparte acceso a App Store Connect / credenciales de firma (de forma segura); el equipo genera el build y lo sube a TestFlight o App Store en la cuenta del cliente.

Android no requiere este paso equivalente para un APK interno; iOS sí cuando quieran pilotos reales en iPhone fuera del simulador.

Más detalle técnico: docs/MOBILE_BUILDS.md §5 · docs/EAS_CREDENTIALS_HANDOFF_7_5.md

# ¿Para qué sirven las invitaciones a GitHub?

Invitaciones a estos dos repositorios:

TMS Tigerhawk V2 — TMS (panel web / servidor en Vercel): https://github.com/AI-Developer-Smarter-Business/TMS_tigerhawk_V2

Tigerhawk Mobile App — app móvil (Expo): https://github.com/AI-Developer-Smarter-Business/tigerhawk_mobile_app

No son para programar obligatoriamente, sino para que el cliente y el equipo de desarrollo trabajen sobre la misma copia del proyecto.

Piénselo como una carpeta compartida en la nube con historial de versiones:

Si el equipo de desarrollo sube un arreglo o una función nueva, el cliente puede bajarlo (git pull) y tendrá exactamente lo mismo.

Si el cliente (o un asistente de IA en su máquina) hace un cambio y lo sube, el equipo lo ve y continúa desde ahí.

Así no hay dos versiones distintas (la del desarrollador vs la de la oficina) que luego no coinciden en producción.

Eso evita sorpresas del tipo: «en mi entorno funciona X pero en el TMS desplegado no está» o «la app del conductor no tiene lo que probamos ayer».

En la práctica:

Recibir la invitación por correo → aceptar en GitHub.

Clonar o actualizar el repo cuando se necesite el último código.

Antes de hacer cambios: traer lo último (git pull), luego trabajar, luego subir (si el cliente publica cambios).

Nota importante: Antes de subir cambios al repositorio (git push), conviene siempre ejecutar git pull. Eso descarga primero lo que haya en GitHub y fusiona con lo local. Si no hace pull antes de push, pueden pisar trabajo ajeno o generar conflictos difíciles de arreglar. Es el equivalente a abrir el documento más reciente antes de editarlo.

Resumen: las invitaciones a GitHub son para que TMS y app móvil vivan en un solo lugar de verdad; cliente y desarrollador ven los mismos archivos y el mismo historial, y se reduce el riesgo de incompatibilidades.